AI辅助过程附件

项目：沪上流动——上海地铁客流时空规律分析与可视化系统。执行工具：OpenAI Codex。记录日期：2026年9月4日。本文是已有证据的整理，不是补造的开发日记。

1 真实输入与范围演进

最初任务摘要

用户要求先完整阅读课程DOCX，按选题原文开展需求审讯，形成能够交给Coding Agent的规格，并在开发授权前不进入大规模编码。完整可见消息见对话记录。

成员与运行要求原话

“四个成员工作量占比调整为均等”；“windows系统，必须做到拷过去即可运行”。

精简要求原话

“在保留高级感的基础上剔除掉部分不适合出现在本科生项目的参数”。

开发授权原话

“开始按计划书执行”。

2 AI最初内容与保留方式

需求v1.0保存在requirements/history中；v1.1按用户意见删减复杂工程结构、多模型评价和秒级指标，保留五个问题、六页、地理图、一个聚类算法和简单评价。开发开始前的对话在本地raw目录备份；交付附件只包含可见用户/助手消息及必要运行记录，不包含内部推理或系统元数据。

代码首版存为“首版代码-首次界面测试前.zip”。该副本在首轮界面测试之前保存，但数据准备已经执行，因此不将它称为未经任何验证的第一条生成输出。首次失败日志“首次测试-地图列名冲突.log”与最终源码共同保留，以便核对变化。

3 关键迭代与修改前后

表1　AI生成、验证、修改与结果

| 问题 | 初始行为 | 修改 | 验证依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图站名列冲突 | 合并结果带重复name列，页面失败 | 仅合并站点ID与数值/组别 | 原始失败日志、最终测试 |
| 日期轴识别 | 05-01等短日期被自动解析成年份 | 明确分类轴和日期刻度 | 真实浏览器前后检查 |
| 分组代表站 | 先按原表顺序列举站点 | 按到本组平均曲线距离选代表站 | 源码、labels.csv |
| 参数过多 | 需求旧版有复杂工程及额外评价 | 按v1.1精简为KMeans和轮廓系数 | 需求版本、用户反馈图 |
| 导出触发重跑 | 按钮默认触发Streamlit重跑 | 使用on_click=ignore | 浏览器下载复核记录 |

地图修复体现了分层验证的必要：数据和模型成功运行并不代表页面没有错误。日期轴问题则说明图表能够显示也不等于表达正确。每次修复都对应具体问题，没有为了增加测试数量反复做无关检查。

4 人工指导与AI执行的边界

用户明确选题、成员、工作量、运行方式和项目难度边界，接受默认方案，并授权实施。Codex读取课程、核对数据来源、生成代码、执行分析、测试、修复以及撰写材料。当前没有证据证明成员已经人工编写了某段代码、完成了异机测试或独立改写了调研，因此不填入此类记录。

后续成员真实参与时，应追加日期、具体文件、修改内容和原因；保留修改前后文本或Git差异。本人阅读参考资料、手工核对样本、检查图表和练习答辩，都是可以如实记录的工作，但必须在实际发生后填写。

5 最终成果与初始生成内容的差异

最终系统从需求候选走向真实数据运行：明确原始表为378万余行聚合记录，正常分析117天，保留6个缺损日解释；得到实际站点排名、类别构成、天气相关和2组聚类；修复了地图关联与日期显示；使用双包交付降低现场安装要求。报告中的结果来自本次计算，不把初始占位文字替换成无依据的漂亮数字。

6 证据目录与仍需完成的工作

证据包括需求历史、用户精简反馈图、可见对话记录、首版代码ZIP、首轮失败日志、最终测试与验收记录、当前源码和实际截图。原始数据与开发环境留在工作区；交付代码包保留轻量结果及重算说明。

学号、成员对材料的阅读核验、另一台物理Windows电脑的断网运行和最终Word逐页校对仍需完成。不能为满足课程材料要求而伪造这些过程，也不能把本附件当作已经完成的人工贡献证明。